技 术 服 务 合 同

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

项目名称：局域电网高精度风功率预测方法研究及预测系统应用

委托方（甲方）：华北电力大学

受托方（乙方）： 上海星魄新能源科技有限公司

签订时间 ：2022年2月10日

签订地点：北京市

有效期限：自合同签订之日起至2022年3月31日

目  录

1.技术服务项目概要	1

2.技术服务具体要求	1

3.甲方提供的工作条件及协作事项	1

4.组织与管理	2

5.技术服务报酬及支付方式	2

6.技术服务工作成果的验收	3

7.知识产权	3

8.保密义务	3

9.违约责任	4

10.合同变更和解除	5

11.争议解决	5

12.名词和技术术语的定义和解释	6

13.本合同的组成部分	6

14.其他	6

技术服务合同

委托方（甲方）： 华北电力大学

受托方（乙方）： 上海星魄新能源科技有限公司

鉴于本合同为甲方委托乙方就局域电网高精度风功率预测方法研究及预测系统应用项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

## 1.技术服务项目概要

技术服务的内容：

局域电网高精度风功率预测方法研究及预测系统应用。完成高精度风功率预测方法研究，开发一套高精度风功率预测应用软件系统，要求风电功率预测水平整体达到国内先进水平，风电功率绝对值预测水平达到国内领先水平。具体包括：

（1）确保提供的数值天气预报文件内容符合风功率预测系统的技术规范要求，确保局域电网风功率预测系统满足国家电网公司企业标准《风电功率预测功能规范》(Q / GDW　588 — 2011)所列的全部条款技术标准，若该标准进行了更新修订，满足最新标准，甲方可以根据此功能规范要求增加目前风功率预测系统不具备的功能。

（2）确保所提供的数值天气预报服务应满足国家能源局印发的《风电功率预报与电网协调运行实施细则（试行）》及甲方的要求。

（3）风电功率短期预测月均方根准确率80%以上。风电功率超短期预测月均方根准确率85%以上。若甲方能够提供现有风功率预测系统数据及预测指标结果，乙方对于预测结果进行对比测试，要求比现有风功率预测系统的预测精度提高3~5%。

（4）保证提供的数值天气预报服务稳定有效，当发生故障时，确保有专门人员按照甲方的要求提供服务支持，及时消除故障。

（5）在质保期内，系统发生异常情况，在接到甲方的通知后，乙方技术人员在4小时内完成远程登录诊断，如无法通过远程方式解决，需在72小时内到达现场解决疑难。

（6）按照甲方业务需求，提供展示界面优化、新增工作站软件配置、与第三方软件数据接口调试等应用功能开发支持服务。

（7）乙方负责协调硬件、软件的现场调试。

## 2.技术服务具体要求

2.1 技术服务成果：  （1）局域电网高精度风功率预测方法研究报告；（2）局域电网高精度风功率预测系统（包括：应用程序和源代码）。

2.2技术服务地点：  北京市和霍林河风电场   。

2.3技术服务期限：  自合同签订之日起至2022年3月31日 。

2.4技术服务进度： 2022年2月28日前完成全部支撑服务工作  。

2.5技术服务质量要求：甲方验收合格 。

## 3.甲方提供的工作条件及协作事项

3.1提供的工作条件：

（1） / ；

（2） / 。

3.2提供的技术资料：

根据《风电功率预测功能规范》(Q / GDW588—2011)第四节预测建模数据准备，所需数据如下：

（1）  测试区域内所有风电场的名称、地理位置坐标，多边形经纬度点坐标。

（2） 风电场历史功率数据：项目所包含的各个风电场的历史功率数据，不少于1年，时间分辨率应不小于 5min。

（3）历史测风塔数据：项目所包含的测风塔历史数据，至少包括10m,70m及以上高程的风速、风向以及气温、气压等信息。数据时间长度大于1年，时间分辨率不小于10min。

（4）测风塔所在位置：包括测风塔经纬度，海拔等信息。测风塔位于整个风电场的位置平面图。

（5）风电机组信息：风电机组信息应包括机组类型，每类风机的单机容量、轮毂高度、叶轮直径、功率曲线、推力系数曲线，每台风机的首次并网时间、风机位置（经、纬度）、海拔高度等。

（6）风电机组/风电场运行状态记录：风电机组状态数据应包括风电机组故障和人为停机记录，风电场运行状态应包括风电场开机容量和限电记录。

（7）地形和粗糙度数据：地形数据应包括对风电场区域内 10km 范围内地势变化的描述，格式宜为 CAD 文件，比例尺宜不小于1∶5000。粗糙度数据应通过实地勘测或卫星地图获取，包括对风电场所处区域 20km 范用内粗糙度的描述。

（8）现有风功率预测系统使用说明书和接口说明：目前已经有的/正在使用的数据接口列表，包括实时功率数据接口、测风塔数据接口、数值天气预报存储接口等。提供数据存储表格式，所使用数据库软件版本，读权限账号，如何连接外部网络等信息。

（9）其他风功率预测实施中所需要的数据。

3.3其他： / 。

3.4甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： / 。

## 4.组织与管理

4.1在本合同有效期内，乙方应派出专业技术人员为甲方提供技术服务。技术服务人员名单见附件《技术服务人员表》。

4.2本合同双方分别指定项目负责人如下：

（1）甲方负责人：张粒子，电话：13601097417；

（2）乙方负责人： 沈致远，电话： 13681172909 。

项目负责人的主要职责为：

（1）牵头组织本方技术服务工作；

（2）负责组织协调合同的签订、履行；

（3）负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果；

（4）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。

4.3人员更换

4.3.1一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。

4.3.2乙方更换其项目负责人与其他技术服务人员，须征得甲方书面同意。

4.3.3甲方认为乙方工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。上述被更换的人员无甲方另行批准不得重新参加本项目技术服务工作。

## 5.技术服务报酬及支付方式

5.1技术服务报酬总额为：人民币（大写）贰拾柒万伍仟元整（¥ 275000 ）（含税）。该报酬包含乙方履行本合同所需全部费用，包括但不限于员工工资、加班费、咨询费、资料费、交通费、食宿费以及税费等。

5.2技术服务报酬由甲方 分期 （一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：（1）签订合同后30个工作日内，甲方向乙方支付壹拾柒万伍仟元整（¥ 175000）（2）项目验收完成后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项，即壹拾万元整（¥ 100000）。

乙方应提供真实合法有效且符合甲方主管税务机关标准的等额增值税发票，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权相应延期付款且不视为违约。

## 6.技术服务工作成果的验收

6.1乙方完成技术服务工作的形式： 甲方现场验收 。

6.2技术服务工作成果的验收标准： 达到技术服务目标和内容要求 。

6.3技术服务工作成果的验收方法： 甲方组织验收  。

6.4验收的时间和地点： 2022年3月31日前（或甲方要求的其他期限），北京市 。

## 7.知识产权

7.1本合同约定的技术服务所形成的技术成果，归双方共同所有。

## 8.保密义务

8.1一方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

8.1.1未经一方书面同意，另一方不得将上述保密信息披露给任何第三人；

8.1.2 不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的。

8.1.3 在技术服务项目通过评审后或按合同要求，及时将上述资料和信息返还对方或按对方要求作适当处理。

8.2 涉密人员范围

甲方涉密人员范围：  /   。

乙方涉密人员范围：  /   。

8.3上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或一方书面解除另一方此合同项下保密义务之日止。

8.4其他保密事项参见本合同附录.

## 9.违约责任

9.1 乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

9.1.1 乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬 0.5 %的违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权单方解除合同。

9.1.2 乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告仍未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。

9.1.3乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬  10 %的违约金。

9.1.4乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方支付相当于技术服务报酬 10 %的违约金。

9.1.5合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于技术服务报酬 10 %的违约金。

9.1.6乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

9.2甲方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，乙方有权要求甲方承担继续履行、支付违约金等违约责任。

9.2.1甲方不提供工作条件或提供的工作条件不符合约定，影响工作进度和质量，承担由此造成的项目延期、费用增加的责任。

9.2.2甲方逾期支付技术服务报酬的，应就逾期部分向乙方支付按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

9.2.3甲方无正当理由不接受工作成果的，已支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付，并向乙方支付相当于技术服务报酬 10 %的违约金；甲方无正当理由逾期接受工作成果的，每逾期1天， 应向乙方支付相当于技术服务报酬 0.5 %的违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权单方解除合同。

9.2.4甲方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向乙方支付相当于技术服务报酬 10 %的违约金。

## 10.合同变更和解除

10.1双方经协商一致可变更或解除合同，并以书面形式确定。

10.2有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更或解除合同的书面请求，另一方应当在10日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意：

（1）因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行；       （2）  /  。

10.3法律规定的合同解除情形出现时，一方主张解除合同的，应当书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

10.4本合同中约定可单方解除合同的，单方解除合同的条件成就时，享有解除权的一方可单方解除合同，但应书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

## 11.争议解决

11.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第 2 种方式处理：

（1）仲裁：提交 / 仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

11.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。    12.名词和技术术语的定义和解释

12.1  /  。

12.2  /  。

## 13.本合同的组成部分

与履行本合同有关的下列技术文件，经双方约定，作为本合同的组成部分。

13.1技术背景资料： / ；

13.2可行性论证报告： / ；

13.3技术评价报告： / ；

13.4技术标准和规范：  /  ；

13.5原始设计和工艺文件：  / ；

13.6其他： / 。

## 14.其他

14.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

14.2本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

14.3特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

- 特别约定

15.1 保密协议见附录

（以下无正文）

保密协议

# 甲方： 华北电力大学

# 乙方： 上海星魄新能源科技有限公司

# 根据工作安排，乙方将参与项目《局域电网高精度风功率预测方法研究及预测系统应用》的实施。为确保项目实施过程中涉及的技术资料、商业秘密的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他相关法规制度的要求，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同恪守。

- 保密信息

# 本协议中的“保密信息”指乙方在工作中接触到的一切与项目相关的非公开的信息和资料。

- 保密人员

# 2.1乙方的管理人员、一般员工以及其他受乙方委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪尽保密义务，不因人员的流动而免责。

# 2.2乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息之前应经充分了解本协议的内容。保密安全性不得低于本协议要求。甲方有检查、验证乙方与乙方人员遵守保密协议的权利，乙方在甲方提出需求后，必须提交相关资料。

- 保密义务

# 3.1乙方有义务妥善保管保密信息，乙方对于从甲方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如乙方内部已有保密制度的，应将从甲方得到的保密信息视同乙方内部的保密信息进行安全管理。对于从甲方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和甲方相关的安全管理要求。

# 3.2乙方所获知的保密信息须在本单位内部谨慎的使用，只能透露给本单位直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

# 3.3乙方应当采取必要的措施防止复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方做出任何建议。

# 3.4未经甲方同意，乙方不得将保密信息用以本合同之外的其他项目或形成其他成果。

# 3.5保密信息及利用保密信息所形成的一切工作成果非经甲方书面同意，乙方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式就保密信息及工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

# 3.6乙方保证按甲方项目管理部门确认的途径向甲方提交或索取有关资料。

- 违约责任

# 乙方必须遵照本保密协议，承担保密责任；如果乙方违反上述保密条款，每次应承担人民币2万元的违约金, 并负责赔偿因违反上述保密条款而为甲方带来的直接损失和间接损失。

- 有效期限

# 本协议自签订之日起生效，在合同期结束以后5年内有效。

- 其他

# 6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

# 6.2任何因本协议及本协议的履行发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

# (以下无正文)

# 甲方（盖章）：

# 法定代表人（或授权委托人）：

# 签订日期：

# 乙方（盖章）：

# 身份证号码：

# 签订日期：

签  署  页

| 甲方：华北电力大学 （盖章） | 乙方：上海星魄新能源科技有限公司 （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：北京市昌平区北农路2号 | 地址：上海浦东新区浦东南路855号 |
| 联系人：张洪 | 联系人：沈致远 |
| 电话：13611282426 | 电话：13681172909 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| Email：/ | Email：/ |
| 开户银行：建设银行北京沙河支行 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行 |
| 账号：11001016000056055041 | 账号： 31050176360000000521 |
| 统一社会信用代码： 1210000040000983X8 | 统一社会信用代码：91310115MA1H84PG9P |