技术服务合同

项目名称：          海上风电场微选址软件界面开发

委托方（甲方）：              华北电力大学

受托方（乙方）：      北京新理智动软件科技有限公司

鉴于甲方(委托方)需要就海上风电机组风电场微选址分析软件界面开发由乙方(服务方)提供技术服务；鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务；根据《中华人民共和国民法典》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

- 第一条 项目名称

海上风电机组风电场微选址分析软件界面开发。

第二条服务内容和方式

- 1.服务内容

乙方应甲方要求，就海上风电机组微选址分析软件提供开发技术服务，具体要求见附件。

- 服务期限

本项目开发周期为3周，终验后质保期为6个月。项目实施自合同签订之日起执行，完成本期项目所有需求交付系统。

- 第三条 合同总价及其支付方式

1.本项目合同总价款为：￥42000.00（人民币肆万贰仟元整）。本协议价格形式为固定价格。①本协议选择计税方法为一般计税方法；②选择一般计税方法，税率为【6%】。合同金额含税。乙方向甲方开具本协议约定的增值税专用发票。因乙方未向甲方提供增值税发票或发票不符合合同约定或不符合国家税收政策（包括但不限于法律、法规、规范性文件）的，甲方可（应）拒绝向乙方支付合同款项，甲方并不承担本合同专用、通用条款约定的违约责任。

2.支付方式为：

本合同生效后 30 个工作日内，开发成果(海上风电机组微选址分析软件的界面可执行文件、源码、编译说明文档)交付且验收合格，乙方开具等额的增值税专用发票，甲方收到发票后30天内向乙方支付合同总额的 100% ，即￥42000.00元（人民币肆万贰仟元整）。

- 第四条 甲方的主要义务

1.在合同生效后 2 日内向乙方提供本项目要求的开发工作所需的技术资料、数据、材料：LOGO图片文件、风电场空气密度样本数据文件、整场发电量及尾流损失样本数据文件、风电机组发电量及尾流损失样本数据文件、扇区发电量及及尾流损失样本数据文件等需要界面展示的样例数据、供前端调用的算法接口的规格说明文档。

2. 在确认乙方交付软件可执行文件满足要求后2日内向乙方提供项目初验合格通知单。

3. 在收到乙方提供的本项目开发成果后2工作日内完成终验验收并向乙方提供项目终验合格通知单。

4.按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户信息：

公司名称：北京新理智动软件科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京慧忠北里支行

开户行帐号：110930928110101

公司地址：北京市海淀区后屯路28号院1号楼1层112室

公司电话：13701199070

- 第五条 乙方的主要义务

1.在本合同签订后3周内完成开发主要工作，在收到甲方初验合格通知单后2日内向甲方提供本项目开发成果，在收到甲方终验通知单后2日内向甲方出具合同款等额增值税专用发票；终验后6个月内提供质保服务;

2.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后2日内通知委托方改进或者更换;

3.应对甲方交给的技术资料等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知甲方;工作完成后应归还上述技术资料，不得擅自存留复制品。

第六条 保密条款

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为伍年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第七条 项目验收

甲方按照本项目开发要求对各功能模块进行验收。验收合格后在验收报告单上签字盖章，验收报告单一式两份，甲乙双方各保存一份。

第八条 技术成果收益归属

1.在本合同生效前已存在的原有产品及其功能模块的著作权及其他知识产权并不因本合同的签署和履行而转移，但乙方应提供相关产品的源码和编译说明文档，确保甲方在使用过程中的合法性。

2.在本项目实施过程中产生的知识产权均归甲方所有。乙方或甲乙双方针对本项目需求开发或组织开发的软件、软件模块或其他代码等需在项目终验前向甲方提交源代码。

3.未经甲方允许，乙方不得向任何第三方泄露开发的软件、软件模块或其他代码、以及甲方提供的算法代码。

第九条 售后服务

项目验收后，乙方在质保期内，为甲方提供合同内的免费维护和升级迭代服务。凡因乙方设计缺陷造成的质量问题，乙方免费予以解决。

第十条 甲方的违约责任

1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期2日不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额  5  %的违约金。

第十一条 乙方的违约责任

1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额  5  %的违约金。

2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额  5  %的违约金。

3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失。

4.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额  5  %的违约金。

5.对甲方交付的材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。

第十二条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 3 日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

- 第十三条 争议的处理

1.本合同受 中华人民共和国 法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，提交 北京 仲裁委员会仲裁。

- 第十四条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 第十五条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

-----------------------------------------以下无正文----------------------------------------

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）：北京新理智动软件科技有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人（签章）： | 法定代表人或受委托人（签章）： |
| 地址： 北京市昌平区朱辛庄北农路2号 | 地址：北京市海淀区后屯路28号院1号楼1层112室 |
| 电话：010-61772625 | 电话: 13701199070 |
| 开户银行：建设银行北京沙河支行 | 开户银行：招商银行股份有限公司北京慧忠北里支行 |
| 帐号：11001016000056055041 | 帐号：110930928110101 |
| 账户名:华北电力大学 | 账户名: 北京新理智动软件科技有限公司 |
| 时间： | 时间： |